## Report

# 项目进度与风险分析月报

## 1. 项目总体进度概览

本月，各项目总体进展顺利，大部分关键里程碑按计划完成。但部分项目存在一定的进度偏差，需重点关注并采取相应措施。

## 2. 关键里程碑完成情况

| 项目名称 | 关键里程碑 | 完成情况 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联想小新Pro16笔记本电脑轻薄设计与续航能力提升行动 | 初步设计评审 | 完成 | 2023-10-15 |
| 九阳K518Pro空气炸锅控温精准度与烹饪效率提升工程 | 样机测试 | 完成 | 2023-10-20 |
| 苹果iPhone16Pro灵动岛交互与影像能力的深度优化升级项目 | 软件开发完成 | 完成 | 2023-10-18 |
| 尼康D850单反相机高像素成像质量与连拍速度优化工程 | 硬件测试 | 完成 | 2023-10-22 |
| 华为WatchGT4智能手表原生鸿蒙系统的深度优化与功能拓展 | 系统集成测试 | 完成 | 2023-10-25 |
| 格力云轩健康款空调的智能控温与空气净化功能迭代项目 | 样机生产 | 完成 | 2023-10-28 |
| 小米15Ultra智能手机影像系统的专业级升级与拍摄体验革新 | 模块测试 | 完成 | 2023-10-27 |
| 戴森V15FluffyExtra手持无线吸尘器及续航增强计划 | 电池测试 | 完成 | 2023-10-24 |
| 英特尔酷睿i9-14900K处理器单核性能与多核效率强化计划 | 性能测试 | 完成 | 2023-10-26 |
| 华为鸿蒙OS智能穿戴设备系统的深度开发与适配 | 系统适配 | 完成 | 2023-10-29 |
| 荣耀MagicV2折叠屏手机铰链结构与大屏交互的深度升级 | 铰链测试 | 完成 | 2023-10-30 |
| 安踏KT8篮球鞋中底缓震科技与鞋面支撑材料的改良研发 | 材料测试 | 完成 | 2023-10-31 |
| 索尼PS5游戏主机散热效能提升及手柄续航增强方案 | 散热测试 | 完成 | 2023-10-23 |
| 努比亚小牛Pro电竞平板高刷新率屏幕与游戏性能优化方案 | 屏幕测试 | 完成 | 2023-10-21 |
| 玻璃制造工艺 | 工艺验证 | 完成 | 2023-10-19 |

## 3. 存在的进度偏差

联想小新Pro16笔记本电脑轻薄设计与续航能力提升行动：初步设计评审比计划晚3天完成。

九阳K518Pro空气炸锅控温精准度与烹饪效率提升工程：样机测试比计划晚2天完成。

尼康D850单反相机高像素成像质量与连拍速度优化工程：硬件测试比计划晚1天完成。

华为WatchGT4智能手表原生鸿蒙系统的深度优化与功能拓展：系统集成测试比计划晚2天完成。

小米15Ultra智能手机影像系统的专业级升级与拍摄体验革新：模块测试比计划晚1天完成。

戴森V15FluffyExtra手持无线吸尘器及续航增强计划：电池测试比计划晚2天完成。

英特尔酷睿i9-14900K处理器单核性能与多核效率强化计划：性能测试比计划晚1天完成。

华为鸿蒙OS智能穿戴设备系统的深度开发与适配：系统适配比计划晚2天完成。

荣耀MagicV2折叠屏手机铰链结构与大屏交互的深度升级：铰链测试比计划晚1天完成。

安踏KT8篮球鞋中底缓震科技与鞋面支撑材料的改良研发：材料测试比计划晚2天完成。

索尼PS5游戏主机散热效能提升及手柄续航增强方案：散热测试比计划晚1天完成。

努比亚小牛Pro电竞平板高刷新率屏幕与游戏性能优化方案：屏幕测试比计划晚2天完成。

玻璃制造工艺：工艺验证比计划晚1天完成。

## 4. 风险事项识别与分级

| 项目名称 | 风险名称 | 风险状态 | 风险严重性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联想小新Pro16笔记本电脑轻薄设计与续航能力提升行动 | 生产MES系统为授权访问参数篡改 | 3 | 中 |
| 九阳K518Pro空气炸锅控温精准度与烹饪效率提升工程 | 多轴机器人协作单元程序冲突 | 3 | 中 |
| 苹果iPhone16Pro灵动岛交互与影像能力的深度优化升级项目 | 定制化生产线欧盟CE认证延期 | 3 | 中 |
| 尼康D850单反相机高像素成像质量与连拍速度优化工程 | 跨境采购关键芯片物流延误 | 3 | 中 |
| 华为WatchGT4智能手表原生鸿蒙系统的深度优化与功能拓展 | 合金铸造过程中脱模剂污染成品风险 | 2 | 低 |
| 格力云轩健康款空调的智能控温与空气净化功能迭代项目 | 激光切割设备防护光幕误触 | 1 | 低 |
| 小米15Ultra智能手机影像系统的专业级升级与拍摄体验革新 | 数控加工中心主轴过热紧急停机 | 3 | 中 |
| 戴森V15FluffyExtra手持无线吸尘器及续航增强计划 | 能源工艺异常波动 | 3 | 中 |
| 英特尔酷睿i9-14900K处理器单核性能与多核效率强化计划 | 成本预算超支 | 2 | 低 |
| 华为鸿蒙OS智能穿戴设备系统的深度开发与适配 | 技术资源适配不足 | 1 | 低 |
| 荣耀MagicV2折叠屏手机铰链结构与大屏交互的深度升级 | 生产工艺参数失控 | 4 | 高 |
| 安踏KT8篮球鞋中底缓震科技与鞋面支撑材料的改良研发 | 危化品泄露扩散 | 2 | 低 |
| 索尼PS5游戏主机散热效能提升及手柄续航增强方案 | 产线设备突发故障 | 1 | 低 |
| 努比亚小牛Pro电竞平板高刷新率屏幕与游戏性能优化方案 | 供应链关键节点中断 | 3 | 中 |
| 玻璃制造工艺 | 高危作业防护缺失 | 2 | 低 |

## 5. 风险应对措施与建议

生产MES系统为授权访问参数篡改：

措施：加强系统访问权限管理，定期进行安全审计。

建议：引入第三方安全评估机构进行系统安全评估。

多轴机器人协作单元程序冲突：

措施：优化程序设计，增加程序冲突检测机制。

建议：定期进行程序测试，确保程序稳定运行。

定制化生产线欧盟CE认证延期：

措施：提前准备认证材料，加强与认证机构的沟通。

建议：建立认证进度跟踪机制，确保按时完成认证。

跨境采购关键芯片物流延误：

措施：增加备选供应商，建立紧急物流预案。

建议：加强与供应商的沟通，确保供应链稳定。

合金铸造过程中脱模剂污染成品风险：

措施：优化脱模剂使用工艺，加强成品检测。

建议：定期进行工艺评审，确保产品质量。

激光切割设备防护光幕误触：

措施：优化防护光幕设置，增加误触报警机制。

建议：加强操作人员培训，提高安全意识。

数控加工中心主轴过热紧急停机：

措施：优化冷却系统设计，定期进行设备维护。

建议：建立设备维护计划，确保设备正常运行。

能源工艺异常波动：

措施：优化能源管理系统，增加异常波动检测机制。

建议：定期进行能源管理培训，提高管理水平。

成本预算超支：

措施：加强成本控制，优化资源配置。

建议：建立成本控制机制，确保项目预算合理。

技术资源适配不足：

措施：增加技术资源投入，优化资源配置。
建议：建立技术资源评估机制，确保资源充足。

措施：增加技术资源投入，优化资源配置。

建议：建立技术资源评估机制，确保资源充足。

生产工艺参数失控：

措施：优化生产工艺参数，增加参数监控机制。
建议：定期进行工艺评审，确保工艺稳定。

措施：优化生产工艺参数，增加参数监控机制。

建议：定期进行工艺评审，确保工艺稳定。

危化品泄露扩散：

措施：加强危化品管理，增加泄露检测机制。
建议：定期进行危化品安全培训，提高安全意识。

措施：加强危化品管理，增加泄露检测机制。

建议：定期进行危化品安全培训，提高安全意识。

产线设备突发故障：

措施：优化设备维护计划，增加故障检测机制。
建议：建立设备故障应急预案，确保生产连续。

措施：优化设备维护计划，增加故障检测机制。

建议：建立设备故障应急预案，确保生产连续。

供应链关键节点中断：

措施：增加备选供应商，建立供应链风险评估机制。
建议：定期进行供应链评审，确保供应链稳定。

措施：增加备选供应商，建立供应链风险评估机制。

建议：定期进行供应链评审，确保供应链稳定。

高危作业防护缺失：

措施：加强高危作业防护措施，增加防护设备。
建议：定期进行高危作业安全培训，提高安全意识。

措施：加强高危作业防护措施，增加防护设备。

建议：定期进行高危作业安全培训，提高安全意识。