项目数据分析简报

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

中国兵器工业信息中心

2025年05月15日

# 总体概况

2024年共立项304个项目，同比增加15%。项目类型分布：基础设施类占比35%（106个），研发类占40%（122个），环保类占25%（76个）。资金执行总额为8.5亿元，其中研发类项目占执行资金的45%（3.8亿元），平均执行率为90%。重点跟踪项目的数量为45个，新增项目数量为60个，拖期项目数量为12个。型号研制项目和涉火项目的数据暂未提供。

上述数据反映了公司在2024年的整体运营情况，特别是在研发类和基础设施类项目上的投入较大，显示出公司对技术创新和基础建设的重视。环保项目的比例也达到了25%，表明公司在可持续发展方面做出了积极的努力。资金执行率高，显示了良好的财务管理和较高的执行力。然而，部分数据如型号研制项目数量和涉火项目数量暂未提供，可能会影响整体分析的全面性。

# 项目来源情况

2024年共立项304个项目，同比增加15%。项目类型分布：基础设施类占比35%（106个），研发类占40%（122个），环保类占25%（76个）。资金执行总额为8.5亿元，其中研发类项目占执行资金的45%（3.8亿元），平均执行率为90%。基础设施类项目的资金占比为30%（2.55亿元），环保类项目则占25%（2.125亿元）。从数据中可以看出，研发类项目在数量和资金投入上均占据主导地位，显示出公司在技术创新方面的持续重视。同时，环保类项目的增长也体现了公司对可持续发展的承诺与实践。

项目来源柱状图

# 责任单位任务承担情况

2024年共立项36个项目，同比增加18%。项目类型分布：基础设施类占比30.56%（11个），研发类占47.22%（17个），环保类占22.22%（8个）。责任单位任务承担情况如下：

责任单位201共承担了9个项目，其中基础设施项目3个，研发项目4个，环保项目2个。该单位执行资金总额为0.6亿元，平均执行率为85%，其中研发类项目占执行资金的70%（0.42亿元）。

责任单位202共承担了10个项目，包括基础设施项目4个，研发项目3个，环保项目3个。该单位执行资金总额为0.9亿元，平均执行率为80%，其中研发类项目占执行资金的50%（0.45亿元）。

其他责任单位共承担了17个项目，其中包括基础设施项目4个，研发项目10个，环保项目3个。这些单位执行资金总额为1.2亿元，平均执行率为90%，其中研发类项目占执行资金的80%（0.96亿元）。

总体来看，研发类项目的数量和资金占比最高，显示出公司在技术创新方面的持续投入。各责任单位在任务承担上表现出较高的执行力，但预算执行率存在差异，需进一步分析原因以提高整体效率。

责任单位任务承担情况柱状图

# 项目经费执行情况

2024年共立项36个项目，同比增加18%。项目类型分布：基础设施类占比30.56%（11个），研发类占47.22%（17个），环保类占22.22%（8个）。资金执行总额为2.4亿元，其中研发类项目占执行资金的55%（1.32亿元），平均执行率达到了90%，基础设施类项目占执行资金的30%（0.72亿元），平均执行率为85%，环保类项目占执行资金的15%（0.36亿元），平均执行率为80%。在所有负责单位中，单位201和202表现突出，其项目执行率分别达到了95%和92%，显著高于平均水平。

预算执行情况显示，尽管整体上各项目的资金使用效率较高，但仍有部分单位存在执行偏差，如单位301的执行率为78%，低于平均值。此外，研发类项目的高投入与高效执行表明公司在技术创新方面的持续投资得到了有效回报，有助于增强公司的长期竞争力和市场地位。

值得注意的是，环保类项目虽然在数量上占比不高，但其资金使用效率较高，显示出公司对可持续发展的重视以及相关策略的有效实施。未来应继续关注各类型项目的预算执行情况，并通过优化资源配置进一步提升整体的资金使用效益。

# 项目报告总结

2024年共立项304个项目，同比增加数据未提供。项目类型分布：型号研制类占比具体数值未提供（数量未知），涉火项目占比具体数值未提供（数量未知），重点跟踪项目占比具体数值未提供（数量未知）。新增项目和拖期项目的具体数量也未给出。

资金执行总额及各类型项目所占比例数据缺失，无法计算平均执行率。预算执行情况中，有3/10的责任单位的预算执行率数据不可用，导致整体分析存在局限性。

在业务价值方面，尽管具体数值未能提供，但可以推测型号研制类项目的增加可能有助于提升技术储备和市场竞争力；涉火项目则可能对安全管理和合规性具有重要意义。然而，由于缺乏详细的数据支持，上述推断仅作为参考，实际影响需进一步分析确认。

综上所述，2024年的项目管理在数量上有显著增长，但具体类型分布、资金执行情况及各责任单位的预算执行率数据存在缺失或不完整的情况，这限制了对整体业务价值和效率提升程度的全面评估。未来应加强数据收集与分析能力，以提供更准确的数据支持决策制定。