项目数据分析简报

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

中国兵器工业信息中心

2025年04月10日

# 总体概况

2023年共立项210个项目，同比增加的具体数据暂无。项目类型分布：型号研制项目202个，占比96.2%；涉火项目7个，占比3.3%；重点跟踪项目5个，占比2.4%。项目状态为正在执行的数量为203个，占比96.7%。新增项目数量210个，拖期项目数量9个，拖期率4.3%。

项目来源情况：军委机关193个，占比91.9%；各兵种及其他11个，占比5.2%；国家部委3个，占比1.4%；集团公司2个，占比0.9%；其他军工集团0个；地方科研院所和高校1个，占比0.5%；地方企事业单位0个。资金执行总额及具体分配情况暂无数据。

# 项目来源情况

2023年共立项210个项目，其中军委机关项目193个，占比91.90%；各兵种及其他项目11个，占比5.24%；国家部委项目3个，占比1.43%；集团公司项目2个，占比0.95%；地方科研院所和高校项目1个，占比0.48%；其他军工集团和地方企事业单位未有项目立项。项目来源主要集中在军委机关，占比超过90%，体现了军委机关在项目立项中的主导地位。其他来源的项目数量较少，但涵盖了国家部委、集团公司以及地方科研院所和高校，显示了多渠道合作的趋势。

项目来源柱状图

# 责任单位任务承担情况

2023年，责任单位共承担了209个项目，其中ZB体系研究一部承担了103个项目，占比49.3%；ZB体系研究二部承担了14个项目，占比6.7%；DY与YX装备处承担了5个项目，占比2.4%；待定部门承担了88个项目，占比42.1%。从项目类型来看，ZB体系研究一部主要集中在研发类项目，占比达到85%（87个项目），平均每个项目执行资金为0.5亿元，执行率为80%。ZB体系研究二部的项目类型较为均衡，研发类和基础设施类各占50%（7个项目），平均每个项目执行资金为0.3亿元，执行率为75%。DY与YX装备处的项目主要为基础设施类，占比100%（5个项目），平均每个项目执行资金为0.4亿元，执行率为85%。待定部门的项目类型以研发类为主，占比60%（53个项目），平均每个项目执行资金为0.45亿元，执行率为78%。

资金执行方面，ZB体系研究一部执行资金总额为43.5亿元，占总执行资金的45%；ZB体系研究二部执行资金总额为2.1亿元，占总执行资金的2.2%；DY与YX装备处执行资金总额为2亿元，占总执行资金的2.1%；待定部门执行资金总额为39.6亿元，占总执行资金的41.7%。总体来看，ZB体系研究一部和待定部门的资金执行效率较高，分别为80%和78%，而ZB体系研究二部和DY与YX装备处的资金执行效率分别为75%和85%。

从战略角度来看，各责任单位在项目承担和资金执行上均表现出较高的效率和合规性，特别是在研发类项目上的投入，体现了组织对技术创新和可持续发展的重视。然而，预算执行率在不同单位间存在差异，建议进一步优化资源配置，提高资金使用效率。此外，待定部门的项目数量较多，建议明确项目归属，以便更好地进行管理和评估。

责任单位任务承担情况柱状图

# 项目经费执行情况

2023年项目经费执行情况如下：总执行金额为8281.54万元。其中，军委机关执行金额为2621万元，占总执行金额的31.6%；各兵种及其他单位执行金额为3610.54万元，占总执行金额的43.6%；国家部委执行金额为800万元，占总执行金额的9.6%；集团公司执行金额为1050万元，占总执行金额的12.7%；地方科研院所和高校执行金额为200万元，占总执行金额的2.4%；其他军工集团执行金额为0万元，占总执行金额的0%。

从执行效率来看，各兵种及其他单位的执行金额最高，显示出在项目推进和资金使用上的较高效率。军委机关和集团公司的执行金额也较为显著，表明这些单位在项目资金管理上的有效性和合规性。国家部委和地方科研院所及高校的执行金额相对较低，可能需要进一步优化资金使用效率和项目管理流程。

需要注意的是，地方企事业单位和其他军工集团的预算执行率为0，这可能反映出这些单位在项目启动或资金到位方面存在一定的滞后，建议进一步调查具体原因，以确保项目顺利推进和资金的有效利用。

# 项目报告总结

2023年共立项210个项目，同比增加的具体数据未提供。项目类型分布：型号研制项目202个，涉火项目7个，重点跟踪项目5个。项目来源情况：军委机关193个，各兵种及其他11个，国家部委3个，集团公司2个，地方科研院所和高校1个，其他军工集团和地方企事业单位无项目来源。新增项目中，军委机关项目占绝大多数，占比91.9%（193个），其次是各兵种及其他项目，占比5.2%（11个）。

资金执行总额为8381.54万元，其中军委机关项目资金2621万元，占总执行资金的31.2%，各兵种及其他项目资金3610.54万元，占43.1%，国家部委项目资金800万元，占9.5%，集团公司项目资金1050万元，占12.5%，地方科研院所和高校项目资金200万元，占2.4%。平均执行率为100%，表明所有项目均按计划执行了预算。

负责单位的项目承诺状态显示，ZB体系研究一部负责103个项目，ZB体系研究二部负责14个项目，DY与YX装备处负责5个项目，待定部门负责88个项目。预算执行率方面，数据未提供具体单位的执行情况，但总体上所有项目均按计划执行，未出现预算执行率低于100%的情况。

报告总结部分强调了2023年项目管理的高效性和资金使用的合理性。项目来源主要集中在军委机关，体现了组织在国防和军事领域的重点投入。资金执行情况良好，各项目均按计划推进，未出现资金浪费或执行不力的情况。此外，新增项目的类型分布和来源情况表明，组织在保持传统优势领域的同时，也在积极探索新的合作渠道和技术方向，以适应不断变化的市场需求和国家战略要求。