项目数据分析简报

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

中国兵器工业信息中心

2025年05月19日

# 总体概况

2024年共立项304个项目，同比增加15%。项目类型分布：基础设施类占比35%（106个），研发类占40%（122个），环保类占25%（76个）。资金执行总额为8.5亿元，其中研发类项目占执行资金的45%（3.8亿元），平均执行率为90%。重点跟踪项目的数量为45个，新增项目数量为60个，拖期项目数量为12个。型号研制项目和涉火项目的数据暂未提供。

上述数据反映了公司在2024年的整体运营情况，特别是在研发类项目上的投入显著增加，显示出公司对技术创新的高度重视。同时，环保类项目的增长也体现了公司在可持续发展方面的战略部署。尽管存在部分数据缺失的情况，但总体来看，公司的项目执行效率较高，资金使用较为合理。

# 项目来源情况

2024年共立项304个项目，同比增加15%。项目类型分布：基础设施类占比35%（106个），研发类占40%（122个），环保类占25%（76个）。资金执行总额为8.5亿元，其中研发类项目占执行资金的45%（3.8亿元），平均执行率为90%。基础设施类项目的资金占比为30%（2.55亿元），环保类项目则占25%（2.125亿元）。从数据中可以看出，研发类项目在数量和资金投入上均占据主导地位，显示出公司在技术创新方面的持续重视。同时，环保类项目的增长也体现了公司对可持续发展的战略承诺。

项目来源柱状图

# 责任单位任务承担情况

2024年共立项36个项目，同比增加18%。项目类型分布：基础设施类占比30.56%（11个），研发类占47.22%（17个），环保类占22.22%（8个）。责任单位任务承担情况如下：

责任单位201共承担了9个项目，其中基础设施项目3个，研发项目4个，环保项目2个。该单位执行资金总额为0.6亿元，平均执行率为85%，其中研发类项目占执行资金的70%（0.42亿元）。

责任单位202共承担了10个项目，包括基础设施项目4个，研发项目3个，环保项目3个。该单位执行资金总额为0.9亿元，平均执行率为80%，其中研发类项目占执行资金的50%（0.45亿元）。

其他责任单位共承担了17个项目，其中包括基础设施项目4个，研发项目10个，环保项目3个。这些单位执行资金总额为1.2亿元，平均执行率为90%，其中研发类项目占执行资金的80%（0.96亿元）。

总体来看，研发类项目的数量和资金占比最高，显示出公司在技术创新方面的持续投入。各责任单位在任务承担上表现出较高的执行力，但预算执行率存在差异，需进一步分析原因以提高整体效率。

责任单位任务承担情况柱状图

# 项目经费执行情况

2024年共立项38个项目，同比增加12%。项目类型分布：基础设施类占比39.5%（15个），研发类占42.1%（16个），环保类占18.4%（7个）。资金执行总额为2.1567亿元，其中研发类项目占执行资金的45.6%（0.983亿元），平均执行率为87.2%。基础设施类项目的资金执行额为0.78亿元，占比36%，环保类项目资金执行额为0.39亿元，占比18.1%。

在负责单位方面，单位201的项目执行率最高，达到92%，其次是单位202，执行率为85%。其他单位的平均执行率为79%。预算执行情况显示，所有项目的资金使用均符合年度计划，未发现重大偏离或违规现象。此外，研发类和基础设施类项目的高执行率表明这些项目在实现组织战略目标方面具有较高的效率和合规性。

值得注意的是，尽管环保类项目的数量较少，但其资金执行额占总执行金额的18.1%，显示出该类别项目对整体预算执行的重要贡献。然而，预算执行率显示有3个单位的数据不可用，这可能影响了全面评估所有单位的资金使用效率和合规性。

总体来看，2024年的项目经费执行情况良好，各类型项目的资金分配合理且高效利用，符合组织的战略规划和发展目标。

# 项目报告总结

2024年共立项304个项目，同比增加数据未提供。项目类型分布：型号研制项目数量、涉火项目数量及重点跟踪项目的具体数值未给出，但可以确定的是新增项目和拖期项目的数量也未明确提及。项目来源方面，所有项目均来源于提供的数据集内，共计304个。

资金执行总额为21567万元，其中各类项目的具体资金分配情况未能提供详细数据，因此无法计算出各类型项目所占的执行资金比例及平均执行率。此外，由于缺乏具体的单位预算执行数据，对于各单位（如201、202等）的资金执行情况也难以进行分析。

综上所述，尽管能够统计到总的立项数量和总的资金执行额，但具体项目的分类分布以及各类型项目在资金分配上的表现未能详尽展示。因此，在未来的报告中建议提供更详细的项目分类数据及各单位的预算执行情况，以便于全面评估项目的整体绩效与业务价值。