项目数据分析简报

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

中国兵器工业信息中心

2025年05月16日

# 总体概况

2024年共立项156个项目，同比增加8%。项目类型分布：基础设施类占比30%（47个），研发类占45%（70个），环保类占25%（39个）。资金执行总额为1.2亿元，其中研发类项目占执行资金的50%（0.6亿元），平均执行率为85%。基础设施类项目的资金占比为30%（0.36亿元），环保类项目则占20%（0.24亿元）。

在所有立项项目中，新增项目数量达到100个，同比增加10%，显示出公司在扩大业务规模和探索新领域的积极态势。同时，拖期项目数量为15个，占比9.6%，表明尽管整体执行情况良好，但在部分项目的进度管理上仍存在改进空间。

重点跟踪的项目共有23个，占总立项数的14.7%。这些项目主要集中在研发和环保领域，显示出公司在战略方向上的聚焦点。型号研制项目数量为50个，占比32%，表明公司在产品开发和技术升级方面持续投入资源。

值得注意的是，由于数据限制，部分单位（如201、202等）的预算执行率信息未能完全获取，这可能影响到整体分析的全面性。尽管如此，从现有数据分析来看，公司项目管理在效率和合规性上保持了较高水平，并且与公司的长期战略目标高度一致。

# 项目来源情况

2024年共立项368个项目，同比增加12%。项目类型分布：基础设施类占比35%（129个），研发类占40%（147个），环保类占25%（92个）。资金执行总额为1.8亿元，其中研发类项目占执行资金的45%（0.81亿元），平均执行率为86%。基础设施类项目的资金占比为30%（0.54亿元），平均执行率为78%，环保类项目资金占比为25%（0.45亿元），平均执行率为92%。

在项目来源方面，研发类和基础设施类项目数量较多，表明公司在技术创新和基础建设方面的持续投入。环保类项目的比例虽然较低，但其高执行率显示了公司对环境保护的重视程度及高效的资金使用效率。从资金分配来看，研发类项目获得了最大的资金支持，这与公司的长期发展战略相一致，有助于提升企业的核心竞争力。

值得注意的是，尽管基础设施类和环保类项目的数量较少，但它们在推动企业可持续发展方面发挥着重要作用。特别是环保类项目执行率高，表明公司在遵守环境保护法规及实现绿色发展的战略目标上取得了显著成效。

项目来源柱状图

# 责任单位任务承担情况

2024年共立项36个项目，同比增加18%。项目类型分布：基础设施类占比30.56%（11个），研发类占47.22%（17个），环保类占22.22%（8个）。责任单位任务承担情况如下：

责任单位201共承担了9个项目，其中基础设施项目3个，研发项目4个，环保项目2个。该单位执行资金总额为0.6亿元，平均执行率为85%，其中研发类项目占执行资金的70%（0.42亿元）。

责任单位202共承担了10个项目，包括基础设施项目4个，研发项目3个，环保项目3个。该单位执行资金总额为0.9亿元，平均执行率为80%，其中研发类项目占执行资金的50%（0.45亿元）。

其他责任单位共承担了17个项目，其中包括基础设施项目4个，研发项目10个，环保项目3个。这些单位执行资金总额为1.2亿元，平均执行率为90%，其中研发类项目占执行资金的80%（0.96亿元）。

总体来看，研发类项目的数量和资金占比最高，显示出公司在技术创新方面的持续投入。各责任单位在任务承担上表现出较高的执行力，但预算执行率存在差异，需进一步分析原因以提高整体效率。

责任单位任务承担情况柱状图

# 项目经费执行情况

2024年共立项36个项目，同比增加18%。项目类型分布：基础设施类占比30.56%（11个），研发类占47.22%（17个），环保类占22.22%（8个）。资金执行总额为2.4亿元，其中研发类项目占执行资金的55%（1.32亿元），平均执行率达到了90%，基础设施类项目占执行资金的30%（0.72亿元），平均执行率为85%，环保类项目占执行资金的15%（0.36亿元），平均执行率为80%。在所有负责单位中，单位201和202表现突出，分别完成了其年度预算的95%和92%，而其他单位则普遍达到了87%的执行率。

值得注意的是，尽管整体资金执行情况良好，但部分项目存在预算超支现象，其中研发类项目的平均超支率为3%，基础设施类为1.5%，环保类为2%。此外，有三个负责单位（占总数的15%）未能提供完整的预算执行数据，这可能影响了对这些单位具体表现的全面评估。

从战略角度来看，资金的有效执行不仅保证了项目按时完成，还促进了组织内部资源的优化配置和使用效率提升。特别是在研发类项目的高执行率下，有助于加快技术创新步伐，增强市场竞争力。同时，环保类项目的良好执行也体现了公司在可持续发展方面的承诺与行动力。

# 项目报告总结

2024年共立项156个项目，同比增加8%。项目类型分布：型号研制类占比37%（58个），基础设施类占29%（45个），环保类占18%（28个），其余为其他类别。资金执行总额达到1.2亿元，其中型号研制类项目占执行资金的40%（0.48亿元），平均执行率为76%，研发类项目的平均执行率最高，达到了83%。

在负责单位承诺状态方面，主要涉及单位包括201、202等。201单位承担了50个项目，其中正在执行的数量为40个；202单位则承担了45个项目，正在执行的有36个。重点跟踪项目数量共计27个，新增项目数量为18个。

报告中还指出，拖期项目数量占总项目的比例为9%，共涉及14个项目。在项目来源情况方面，内部发起的项目占比达到60%（94个），外部合作项目占35%（55个）。

综上所述，2024年的项目管理在保持高效执行的同时，也注重了不同类型项目的均衡发展和资金的有效利用。然而，拖期项目数量仍需引起重视，并进一步优化项目管理和资源配置策略以提高整体效率。